Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta etapa del proyecto se desarrollaron las funcionalidades principales del sistema de gestión de pedidos del Restaurant SDF, avanzando significativamente en la implementación técnica y en la integración con Supabase. Se completó la creación de pantallas clave como Login, Registro de Usuario, Panel del Mesero y Panel de Cocina, junto con la conexión a la base de datos para manejar pedidos, usuarios y productos en tiempo real. También se realizaron ajustes menores a la metodología para adaptarla al ritmo del proyecto, integrando pruebas continuas y validación directa con la base de datos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ajustaron parcialmente los objetivos operativos para incluir: - Implementación de autenticación con Supabase Auth. - Integración de operaciones CRUD completas para pedidos e ítems. - Diseño de interfaces funcionales orientadas a la experiencia de usuario. |
| Metodología | Se mantuvo una metodología ágil, incorporando: - Ciclos cortos de desarrollo y prueba. - Revisión y validación continua con la base de datos Supabase. - Pruebas de usabilidad en las pantallas desarrolladas. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas corresponden a: - Capturas de pantalla de las vistas desarrolladas: Login, Registro, Mesero y Cocina. - Fragmentos de código funcional conectado a Supabase. - Pruebas ejecutadas sobre la base de datos (insertar, leer y actualizar pedidos). Estas evidencias permiten demostrar claramente el progreso del proyecto, ya que muestran el funcionamiento real de las principales características del sistema. Además, se aplicaron buenas prácticas de desarrollo y estructuras propias de la disciplina, como: - Modelamiento y normalización de tablas. - Uso de controladores, servicios y separación lógica del código. - Conexiones seguras con Supabase y validación de datos. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Hasta ahora, el desarrollo del proyecto ha tenido tanto facilitadores como dificultades. Por el lado positivo, la buena organización del equipo, la comunicación constante y el uso de herramientas como Flutter y Supabase han permitido avanzar de manera ordenada y con claridad en los objetivos. También ayudó que ya contábamos con conocimientos previos en programación y bases de datos, lo que hizo más fluido el desarrollo técnico. Entre las dificultades, lo más complejo ha sido la integración con Supabase, especialmente la configuración inicial, creación de tablas y la conexión con las distintas vistas del proyecto. También surgieron algunos problemas con gestión de estados, errores en las vistas y dependencias del proyecto. Para enfrentarlo, se optó por revisar la documentación oficial, reorganizar partes del código, corregir modelos y solicitar apoyo cuando fue necesario. Esto permitió continuar con el desarrollo sin detener el progreso general. En resumen, aunque han existido obstáculos técnicos, la planificación, la comunicación y la búsqueda activa de soluciones han permitido que el proyecto siga avanzando de manera satisfactoria.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta ahora, nuestro equipo no ha tenido la necesidad de realizar ajustes mayores ni eliminar actividades del plan de trabajo inicial. Esto se debe a que hemos logrado avanzar de manera ordenada y alineada con lo planificado, gracias a una buena organización interna y a la claridad de los objetivos del proyecto desde el comienzo. Entre los factores que han facilitado mantener el plan sin cambios destacan la coordinación constante dentro del equipo, la definición temprana de roles y la disponibilidad de los recursos técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto. Estos elementos nos han permitido evitar retrasos y mantener un flujo de trabajo estable y eficiente. En caso de que más adelante surja la necesidad de realizar ajustes, evaluaremos los impactos en el proyecto y definiremos las acciones necesarias para mantener la coherencia y la calidad del entregable final. Por ahora, el plan se ha sostenido tal como fue diseñado inicialmente.

| Competencia / Unidad de Competencia | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de software / Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | Reuniones con cliente, documentos, entrevistas, Google Docs | 1 semana | Diego Jiemenez | Cliente entregó información de forma progresiva | Completado | Se ajustaron requerimientos según necesidades reales del restaurante |
| Diseño de sistemas / Modelamiento | Diseño de base de datos y relaciones (Supabase) | Supabase, diagramas ERD, documentación | 1 semana | Samuel Contreras | Se agregaron tablas adicionales por necesidad del sistema | Completado | Se rediseñó la BD para mejorar consistencia y agregar order_items |
| Desarrollo frontend en Flutter | Construcción de pantallas iniciales: Login, Registro, Mesero | Flutter, VSCode, librerías | 2 semanas | Felipe Galan | Se requirió reorganizar rutas y servicios | En curso | Ajuste en navegación y validaciones |
| Integración con backend | Conexión de Flutter con Supabase (CRUD de pedidos e items) | SDK Supabase, Dart, claves API | 2 semanas | Felipe Galan | Problemas iniciales con inicialización de Supabase | En curso | Se modificó estructura del SupabaseService |
| Desarrollo módulo Cocina | Creación de vista cocina + actualización de estados | Flutter, Supabase realtime | 1 semana | Diego jimenez | Se agregaron estados adicionales al flujo del pedido | En curso | Cambio de estados para que coincidan con lógica real del restaurante |
| Testing funcional | Pruebas de pedidos, login, actualización de estado | Dispositivos móviles, emuladores, checklist | 1 semana | Equipo completo | Aún faltan pruebas de carga y validación de roles | No iniciado | Sin ajustes aún |
| Documentación del proyecto | Redacción de informes (Acta, Informe de avance, Final) | Word, pautas APT, repositorio | 1 semana | Felipe Galan | Documentación extensa pero en progreso estable | En curso | Se ajustó estructura según indicaciones docentes |
| Presentación final | Preparación y exposición | PPT, guion, demos | 1 semana | Samuel Contreras | Depende del avance total | No iniciado | Pendiente |

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En nuestro plan de trabajo identificamos algunas actividades que no han podido avanzar al ritmo originalmente planificado, principalmente debido a la complejidad técnica del proyecto y a ajustes necesarios durante su desarrollo. Entre estas actividades se encuentran la integración completa de la vista de cocina con Supabase, la implementación de la gestión de estados de productos dentro de los pedidos, y parte de las pruebas finales del sistema. Estos retrasos se deben, principalmente, a que algunas funciones requirieron más tiempo de investigación y corrección de errores de lo previsto, especialmente en lo relacionado a la comunicación entre Flutter y Supabase. Además, integrar la actualización del estado de cada producto individual dentro de la cocina exigió ajustes estructurales en nuestra base de datos y en la lógica interna del proyecto.